АДМИНИСТРАЦИЯ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ОЗЕРКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13.2

 от 14.03.2025 г.

**Отчет о реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2024 - 2028 годы» за 2024 год**

 В целях выполнения постановления «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Озерки от 24.08.2022 г. № 35, постановления администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от № 87 от 27.12.2023 г. «Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2024 - 2028 годы»,руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2024 - 2028 годы» за 2024 год согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Озерки: С.В. Киселева

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Озерки

 муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселева С.В.

 **Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной Программы** **«Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2024 - 2028 годы» за 2024 год**

**1. Результаты реализации программы и основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Озерки от 24.08.2022 г. № 35, постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2023 года № 87 разработана Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2024 - 2028 годы»

Цель Программы:

 Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения Озерки, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи Программы:

 - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Озерки;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Озерки;

- Осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель:

 - Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский.

**Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены денежные средства программой в сумме 1841869,17 рублей, реализованы за 2024 год 1597156,57 рублей.

Отчет по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 31 декабря 2024 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2024 году ожидаемых результатов.

II. Меры по реализации Программы

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.

- обеспечение надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- улучшение состояния территорий сельского кладбища;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме.

 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

 Степень реализации всех основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

 Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,5, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

 Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан удовлетворительным и составляет 0,75.

Приложение 1

**Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | сроки реализации  | Фактическое исполнение мероприятий  | Исполнитель мероприятия  |
| Исполненные мероприятия  | финансирование  |
| 1 | Благоустройство территории сельского поселения  | 01.01.2024-31.12.2024 | мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок. | 553582,97 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 2 | Благоустройство и содержание кладбища, вывоз ТКО  | 01.01.2024-31.12.2024 | улучшение состояния территорий сельского кладбища | 13573,60 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 3 | Приобртение фонарей уличного освещения | 01.01.2024-31.12.2024 | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | 30000,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 4 | Обустройство территории прилегающей к зданию ФАП в С. Чистовка | 01.01.2024-31.12.2024 | улучшение территории возле ФАПа | 1000000,00 (о.б.) | Глава сельского поселения |
|    |  |  |  |  |  |
|    |   ИТОГО | х | х | 1597156,57 | х |
|  |